附件7

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告
一、项目情况
（一）项目概况。
1.项目名称：春光苑安置小区一期标段（北区）
2.项目背景：近年来，钱桥街道为加快实现城乡发展一体化，将中心城镇建设、自然村撤并与改革传统农民宅基地使用制度相结合，统一建设多层、高层农民安置小区，将农民搬到城镇集中居住，享受社会保障，实行社区化集中管理，加快了区域城市化进程。为妥善安置近年来因钱桥街道城市建设而被征收的拆迁户，保障拆迁户的合法居住权益，无锡市惠山区钱桥街道设立了春光苑安置小区一期标段（北区）项目。
3.主要内容：项目用地总面积18657平方米，规划总建筑面积51046平方米，其中地上建筑面积39153平方米，地下建筑面积11893平方米。工程内容包括地上建筑、地下建筑及给排水、电力、通信、消防、绿化等配套设施，包含414套住宅，四栋住宅楼，一栋变电所，一个地下室。
4.实施方式：本项目严格按照政府投资项目及地方政府专项债券管理相关规定组织实施，项目实施坚持合规建设、规范管理、专款专用、严控质量的原则。本项目采用建设单位统筹管理、公开招标择优遴选参建单位、多主体协同监管的建设模式，严格履行立项批复、规划审批、工程招投标、施工建设、工程监理等法定基本建设程序。依规确定施工、监理、勘察、设计及第三方质量检测机构，明确各参建主体工作职责与管控边界，搭建标准化、规范化工程管控体系，确保项目建设全程合法合规。
5.资金投入和使用情况:本项目预计总投资2.6687亿元，资金来源为财政安排资金及申请地方政府专项债券资金。其中，财政安排资金1.1087亿元，占比41.54%；申请专项债券资金为1.56亿元，占比58.46%。2025年度申请专项债券资金0.7亿元，已严格按照规定用途使用完毕；2026年度申请专项债券资金0.86亿元，目前资金已申请到位，正结合项目施工进度规范使用。
（二）绩效目标。
1.总体目标。旨在妥善安置片区拆迁群众。通过建设安置住宅及配套设施，完善基础生活配套，改善人居环境。严控工程质量与建设成本，规范资金使用，切实保障群众居住权益，提升区域城市面貌，发挥民生社会效益。
2.阶段性目标。一是完成4栋安置住房主体结构封顶，主体结构工程验收合格率100%，严格执行工程建设强制性标准；二是严格执行财政资金管理规定，实现专款专用、合规支付、成本可控。
二、评价情况
（一）项目特点分析。
结合专项债券绩效评价指标体系，现从决策、过程、产出、效益四个维度深入剖析本项目特点，明确各项绩效评价考核要点。一是项目决策科学合规，本项目为公益性保障性安置住房工程，契合区域城市更新及民生保障发展规划，立项依据充足，前期审批流程完整，选址布局、建设规模均经过科学论证，决策规范性较高，适配决策维度评价要求。二是建设过程管控规范，项目严格遵守基本建设程序，依法开展招投标工作，参建单位权责明晰；资金实行专账核算、专款专用，拨付审批流程严谨。同时项目实行全过程施工管控，对工程质量、施工安全、建设进度实施动态监管，满足过程维度考核标准。三是项目产出清晰可量化，项目建设内容明确，包含住宅楼、配套用房及地下室，建设标准统一规范，工程实体产出直观。可通过工程完工率、质量合格率、配套设施完备度等硬性指标开展量化考核，产出评价客观性强。四是综合社会效益突出，项目聚焦拆迁群众住房安置需求，建成后可有效解决片区拆迁居民居住问题，优化人居环境，完善区域居住配套，民生普惠属性鲜明，社会效益稳定持久，适配效益维度绩效评价。
（二）评价思路方法。
1.评价原则。本次绩效评价遵循客观公正、科学规范、全面系统、注重实效的原则，实事求是反映项目建设管理实况，统筹考量项目全流程情况，明确评判标准，保障评价结果真实公允。
2.评价重点关注内容。结合项目特性及评价体系，本次评价重点核查项目立项审批等决策合规性；核查招投标、施工管控、资金使用等建设流程；考核建设规模、工程质量等产出完成情况；研判项目安置保障、人居改善等社会效益。
3.评价方法。本次评价综合采用资料审阅法、现场核查法、比较分析法。查阅项目批复、施工、财务等资料，结合现场实地踏勘，对照绩效目标与行业标准，客观评定项目绩效水平。
4.评价标准。本次评价以基建及专项债券相关法律法规为法定标准，以项目批复文件为目标标准，以绩效指标评分细则为考核标准，逐项量化打分，得出客观评价结论。
（三）评价工作情况。
1.项目情况核查。本次评价采用资料审查结合现场核查的方式，梳理项目审批、施工、财务、验收等资料，同时实地踏勘现场，核验工程建设、资金使用手续的合规性，确认项目实施内容与批复要求一致。
2.社会测评情况。本次评价采用问卷调查方式开展社会测评，调查范围涵盖施工单位、监理单位、勘察单位等，重点调研工程建设质量、现场管理等内容。调查流程规范，样本真实有效，为项目社会效益评价提供客观依据。
（四）绩效评价结论。
[bookmark: _GoBack]经自我评价，2025年度春光苑安置小区一期标段（北区）项目绩效得分为93分，评价等级为优秀。
三、项目绩效。
工程管理方面，全过程严格落实各项管理制度，施工组织、质量安全管控等环节规范有序，监理提出的整改意见均能及时闭环落实，未发生重大安全质量问题，管控水平符合建设要求。建设进度方面，项目按年度计划稳步推进，已顺利达成预期建设进度目标，楼栋主体、工程量等关键建设节点均按期完成，为后续验收交付奠定了扎实基础。资金管理方面，项目资金拨付及时高效，财政资金与专项债券资金均严格按规定用途使用，预算执行到位，未出现资金闲置、挤占挪用等违规情形，资金使用合规性得到有效保障。整体来看，项目各项管理与建设目标推进有序，绩效表现符合预期。
四、存在问题。
项目整体绩效推进有序，工程管理规范到位，但施工过程质量与安全文明管控仍存在薄弱环节，现场部分工序质量细节把控不够严谨，安全文明施工管理力度有待加强，反映出过程管控的精细化水平仍有提升空间，需进一步强化现场管控，切实提升施工质量与安全文明管理成效。
五、有关建议。 
进一步加强施工过程精细化管理，细化质量管控措施，强化关键工序巡检与隐患排查，提升整改闭环效率；同时压实安全文明施工管理责任，推动管控要求在班组作业层面落地，降低问题整改频次，切实提升现场管控水平。
六、相关信息。
春光苑安置小区一期标段（北区）项目2025年度绩效评价评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值
	完成值

	过程
	资金管理
	指标1：资金到位率
	100%
	100%

	
	
	指标2：预算执行率
	100%
	100%

	
	
	指标3：资金使用合规性
	合规
	合规

	
	组织实施
	指标1：管理制度健全性
	健全
	健全

	
	
	指标2：制度执行有效性
	有效
	有效

	产出
	数量指标
	指标1：楼栋主体封顶完成栋数
	4
	4

	
	
	指标2：住房主体结构完成套数
	414
	414

	
	
	指标3：累计建设工程量完成率
	≥50%
	≥50%

	
	质量指标
	指标1：月均发现监理提出（质量控制类）整改意见次数
	0
	0.6

	
	
	指标2：月均发现监理提出（安全文明类）整改意见次数
	0
	3.5

	
	
	指标3：重大安全事故发生次数
	0
	0

	
	时效指标
	指标1：年度建设任务完成及时率
	100%
	100%

	
	
	指标2：已完分项工程验收及时率
	100%
	100%

	
	
	指标3：项目建设手续办理及时率
	100%
	100%

	
	成本指标
	指标1：年度投资控制率
	≤100%
	≤100%

	
	
	指标2：专项债券资金闲置率
	0%
	0%

	效益
	经济效益
	指标1：建设成本预算控制率
	全年建设支出不超批复预算
	全年建设支出不超批复预算

	
	
	指标2：带动务工就业人数
	≥200
	≥200

	
	社会效益
	指标1：安置预备保障户数
	414
	414

	
	
	指标2：住房保障兜底作用
	有效发挥
	有效发挥

	
	生态效益
	指标1：施工现场环保达标率
	100%
	100%

	
	
	指标2：施工废弃物规范处置率
	100%
	100%

	
	可持续发展
	指标1：安置群众长效居住保障率
	100%
	100%

	
	
	指标2：区域经济社会长效带动达标率
	100%
	100%

	满意度
	服务对象
满意度
	指标1：项目相关方综合满意度
	≥90%
	89%



